	План работ - 2014 (разработан в соответствии с законодательством РФ)

	№ П/П               
	Мероприятие
	Срок исполнения
	Ответственные
	Примечание

	I.  Организационно-технические мероприятия

	1.1.
	Заключить договоры или дополнительные соглашения к договорам с ресурсоснабжающими компаниями и подрядными организациями
	январь
	
	

	1.2.
	Смонтировать информационные стенды в подъездах жилого дома
	январь
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	1.3.
	Организовать работу круглосуточной горячей линии для жильцов
	январь-апрель
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	1.4.
	Ввести дистанционный съем показаний приборов учета
	февраль-май
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	1.5.
	Организовать опломбировку индивидуальных приборов учета
	январь
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	1.6.
	Обеспечить информационную поддержку жильцов по вопросам ЖКХ 
	регулярно
	рук-ль ЦОК (Шиленкова В.Г.)
	

	1.7.
	Выполнить монтаж системы видеонаблюдения придомовой территории
	январь - апрель
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	1.8.
	Организовать начисление и сбор платы за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные услуги, выдачу справок
	регулярно
	рук-ль ЦОК (Шиленкова В.Г.)
	

	1.9.
	Обеспечить максимальную открытость компании при взаимодействии с целевыми аудиториями (жильцами, надзорными органами и пр)
	регулярно
	рук-ль ЦОК (Шиленкова В.Г.)
	

	II. Мероприятия по содержанию и обустройству придомовой и внутридомовой территории

	II/I. Технические осмотры и обходы

	2.1.1.
	
	Осмотр территории вокруг здания с целью предупреждения изменения проектных параметров вертикальной планировки
	1 раз в год
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	2.1.2.
	
	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и чердака
	регулярно
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	2.1.3.
	
	Комиссионный осмотр с целью выявления нарушений и деффектов стен, перекрытий и покрытий, колонн и столбов, балок перекрытий, их профилактика и своевременное устранение
	2 раза в год
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	2.1.4.
	
	Общие и внеочередные осмотры, определяющие прочность, водонероницаемость, теплозащитные характеристики, состояние всех элементов кровли и водостоков
	по графику
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	2.1.5.
	
	Проверка состояния осадочных и температурных швов, водоприемной воронки внутреннего водостока
	
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	2.1.6.
	
	Проверка состояния водоотводящих устройств
	
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	2.1.7.
	
	Комиссионный осмотр и выявление нарушений и повреждений в несущих конструкциях, состояния и надежности крепления ограждений  в жилом доме 
	
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	2.1.8.
	
	Комиссионный осмотр и выявление повреждений (трещин, выбоин, сколов оголения и коррозии арматуры,  нарушения связей в отдельных проступях и пр) лестниц в жилом доме 
	
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	2.1.9.
	
	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, наружных водостоков
	
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	2.1.10.
	
	Проверка состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.).
	регулярно
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	2.1.11.
	
	Комиссионный осмотр с целью обнаружения повреждений и деформаций перегородок, выявления состояния звукоизоляции и огнезащиты в перегородках в жилом доме 
	
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	2.1.12.
	
	Выявление нарушений внутренней отделки жилого дома
	
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	2.1.13.
	
	Определение температурно-влажностного режима, механической прочности и работоспособности элементов оконных и дверных заполнений
	
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	2.1.14.
	
	Проверка состояния и работоспособности 
элементов мусоропровода
	
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	2.1.15.
	
	Выявление состояния несущих конструкций, гидроизоляции металлических обделок и ограждений
	
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	2.1.16.
	
	Определение расботоспособности оборудования и элементов систем вентиляции и дымоудаления
	
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	2.1.17.
	
	Осмотры и осуществление постоянного контроля за системой тепло-, водоснабжения, канализации 
	еженедельно
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	2.1.18.
	
	Осмотры пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации и пр.
	2 раза в год
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	II/II. Ремонтные и наладочные работы

	2.2.1.
	
	Устранение аварий
	регулярно
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	2.2.2.
	
	Ремонт сливов
	по результатам осмотров
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	2.2.3.
	
	Ремонт перегородок и элементов пола
	по результатам осмотров
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	2.2.4.
	
	Наладка доводчиков и пружин, ограничителей хода дверей
	регулярно
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	2.2.5.
	
	Обслуживание коллективных приборов учета
	регулярно
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	
	
	Системы вентиляции и дымоудаления
	
	
	

	2.2.6.
	
	Испытание на прочность, плотность и обособленность вентиляционных и дымовых каналов и механического оборудования систем вентиляции
	
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	2.2.7.
	
	Наладка систем автоматического дымоудалени
	
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	2.2.8.
	
	Определение работоспособности оборудования и элементов систем вентиляции и дымоудаления, отсутствия сверхдопустимых вибраций и шума при работе 
вентиляционной установки
	
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	
	
	Содержание тепловых пунктов и водоподкачек МКД
	
	
	

	2.2.9.
	
	Проведение ремонтных и наладочных работ, проверка работоспособности оборудования на тепловых пунктах и вододоподкачках МКД
	
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	
	
	Системы тепло-, водоснабжения, канализация МКД
	
	
	

	2.2.10.
	
	Контроль параметров теплоносителя и воды
	ежедневно
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	2.2.11.
	
	Проилактика регулирующих элементов запорной арматуры и автоматических регуляторов ПУ на вводе в здание (тепло-, водоснабжение, канализация)
	
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	
	
	Централизованные системы отопления МКД
	
	
	

	2.2.12.
	
	Определение лимитированного времени на восстановление централизованной системы отопления дома при прекращении теплоподачи в расчетном диапозоне температур наружного воздуха
	регулярно
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	2.2.13.
	
	Тех. обслуживание и текущий ремонт циркуляционных насосов
	
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	
	
	Содержание систем водоснабжения и водоотведения МКД
	
	
	

	2.2.14.
	
	Техническое обслуживание и ремонт элементов системы водоснабжения и водоотведения МКД ,проверка их работоспособности и восстановление исправности
	регулярно
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	2.2.15.
	
	Проверка работоспособности и профилактичское обслуживание устройства водоподготовки для систем ГВС
	
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	2.2.16.
	
	Проверка и восстановление исправности элементов внутреннего водостока, канализационных вытяжек
	2 раза в год весной и осенью
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	2.2.17.
	
	Тех. обслуживание и текущий ремонт повысительных насосов систем ХВС и ГВС
	
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	2.2.18.
	
	Ликвидация засоров, прочистка внутридомовых канализационных трубопроводов и приборов; прочистка внутренних водостоков; прочистка дренажных систем; прочистка дворовой канализационной сети; прочистка колодцев
	по результатам осмотров
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	2.2.19.
	
	Промывка участка водопровода
	по результатам осмотров
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	
	
	Электро-, радио-, телеоборудование МКД
	
	
	

	2.2.20.
	
	Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки
	в соответствии с графиком
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	2.2.21.
	
	Проверка срабатывания защиты от короткого замыкания
	в соответствии с графиком
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	2.2.22.
	
	Проверка устройств защитного отключения
	в соответствии с графиком
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	2.2.23.
	
	Наладка электрооборудования, тех. обслуживание и ремонт электрооборудования 
	в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, действующими отраслевыми нормами и пр.
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	
	
	Лифты
	
	
	

	2.2.24.
	
	Контроль за работой лифта посредством системы диспетчерского контроля
	регулярно
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	2.2.25.
	
	Тех. обслуживание и текущий ремонт лифта
	1 раз в месяц
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	2.2.26.
	
	Аварийное обслуживание лифта
	круглосуточно
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	
	
	Санитарное содержание МКД
	
	
	

	2.2.27.
	
	Уборка лестничных площадок и маршей, кабины лифта и пр.
	регулярно
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	2.2.28.
	
	Проведение дератизации и дезинсекции
	в соответствии с графиком
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	2.2.29.
	
	Влажная протирка подоконников, перил лестниц, почтовых ящиков и пр.
	ежемесячно
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	2.2.30.
	
	Чистка и промывка мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования
	регулярно
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	2.2.31.
	
	Уборка, мойка и дезинсекция загрузочных клапанов
	регулярно (1 раз в месяц)
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	2.2.32.
	
	Устранение засоров мусоропровода
	при необходимости
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	2.2.33.
	
	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов
	регулярно
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	
	
	Содержание придомовой территории в холодный период:
	
	
	

	2.2.34.
	
	Очистка территории от снега, наледи , льда
	регулярно
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	2.2.35.
	
	Посыпка территории противогололедными реагентами
	при необходимости
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	
	
	Содержание придомовой территории в теплый период:
	
	
	

	2.2.36.
	
	Подметание и частичная уборка территории (в т.ч. Детских, хозяйственных площадок, площадок для отдыха и пр)
	регулярно
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	2.2.37.
	
	Прочистка ливневой канализации
	2 раза в год в соответствии с планом графиком
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	
	
	Вывоз твердых и жидких бытовых отходов 
	
	
	

	2.2.38.
	
	Вывоз твердых и жидких бытовых отходов 
	регулярно
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	2.2.39.
	
	Сбор и вывоз отработанных ртутьсодержащих ламп
	регулярно
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	II/III. Подготовка к осенне-зимнему периоду

	2.3.1.
	
	Подготовка фундамента к сезонной экслуатации
	до и после ОЗП
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	2.3.2.
	
	Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи, наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод
	до и после ОЗП
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	2.3.3.
	
	Подготовка системы отопления (промывка, испытания узлов ввода и систем отопления и пр.)
	до и после ОЗП
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	II/ IV. Иные работы

	2.4.1.
	
	Установка новогодней ели
	декабрь
	гл. инженер (Романов С.Б.)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	* План работ может быть скорректирован в течение года
	
	
	


